LIFEOS

Project Plan & Implementation Roadmap

Hệ thống quản lý cuộc sống, kỷ luật và thói quen cá nhân

Phiên bản tài liệu: 1.0  |  Ngày: 09/10/2026
Định hướng: sản phẩm cá nhân sử dụng hằng ngày + môi trường học Java Backend

# 0. Cách sử dụng tài liệu

Tài liệu này là bản kế hoạch gốc để triển khai LifeOS theo từng giai đoạn. Không cần thực hiện mọi mục ngay. Hãy coi roadmap là định hướng; backlog hiện tại và nhu cầu thực tế mới quyết định bước tiếp theo.

Làm theo thứ tự: xác nhận nhu cầu → MVP → dùng thật → cải tiến → mở rộng kỹ thuật.

Mỗi milestone chỉ được xem là hoàn thành khi tính năng chạy được, có kiểm thử phù hợp và có thể sử dụng.

Không thêm công nghệ chỉ để có tên trong CV. Mỗi công nghệ phải giải quyết một vấn đề có thể mô tả và đo lường.

Mỗi tuần ghi lại: điều đã làm, điều đã học, vấn đề còn tồn tại và bước tiếp theo.

## Thông tin dự án

| Mục | Quyết định ban đầu |
| --- | --- |
| Tên | LifeOS |
| Người dùng mục tiêu | Chính bạn; thiết kế để có thể mở rộng nhiều người dùng sau này |
| Thiết bị | Laptop và điện thoại; responsive web trước, PWA khi cần |
| Mục tiêu sản phẩm | Giúp lập kế hoạch, duy trì thói quen, theo dõi mục tiêu và phản tư |
| Mục tiêu học tập | Java/Spring, SQL, testing, security, frontend, CI/CD, observability và dần học distributed systems |
| Kiến trúc ban đầu | Modular monolith; một backend, một database, một frontend |
| Ước lượng | Khoảng 6–12 tháng ngoài giờ, tùy thời gian và mức độ hoàn thiện |
| Nguyên tắc | Ưu tiên sản phẩm có ích trước kiến trúc phức tạp |

# 1. Tầm nhìn sản phẩm

LifeOS là một ứng dụng cá nhân giúp người dùng biết hôm nay cần làm gì, theo dõi việc thực hiện những điều quan trọng và nhìn lại tiến bộ theo ngày/tuần. Ứng dụng cần nhanh, ít ma sát, dùng được trên laptop và điện thoại.

## 1.1. Những vấn đề cần giải quyết

Khó chuyển mục tiêu lớn thành hành động nhỏ có thể thực hiện hôm nay.

Dễ quên hoặc bỏ dở các thói quen như đọc sách, học kỹ thuật, học tiếng Anh và vận động.

Khó đánh giá tuần vừa rồi có thực sự tiến bộ hay chỉ bận rộn.

Thông tin bị phân tán giữa ghi chú, danh sách việc cần làm và nhiều ứng dụng.

Ứng dụng quản lý bản thân có thể trở thành gánh nặng nếu yêu cầu nhập liệu quá nhiều.

## 1.2. Nguyên tắc sản phẩm

Ghi nhận một task hoặc check-in phải mất ít thao tác.

Không biến streak thành mục tiêu tuyệt đối; bỏ lỡ một ngày không có nghĩa là thất bại.

Ưu tiên dữ liệu và gợi ý dễ hiểu; chưa cần AI để tạo giá trị cốt lõi.

Người dùng kiểm soát dữ liệu cá nhân, có thể xuất và sao lưu dữ liệu.

Các số liệu tổng kết phải giải thích được cách tính.

## 1.3. Chỉ số thành công của MVP

| Chỉ số | Cách đánh giá ban đầu |
| --- | --- |
| Tần suất sử dụng | Mở ứng dụng ít nhất 5 ngày/tuần trong 4 tuần |
| Thời gian lập kế hoạch | Mục tiêu dưới 5 phút mỗi sáng |
| Thời gian tổng kết | Mục tiêu dưới 5 phút mỗi tối |
| Ma sát khi ghi nhận | Task/check-in có thể hoàn thành trong 1–2 thao tác chính |
| Độ tin cậy | Không mất dữ liệu đã xác nhận; có backup và đã thử restore |
| Tính hữu ích | Sau 4 tuần, có thể nêu ít nhất 1 thay đổi dựa trên dữ liệu review |

# 2. Phạm vi sản phẩm

## 2.1. MVP — phải có

☐  Tạo tài khoản và đăng nhập an toàn.

☐  Today dashboard: việc hôm nay, việc quá hạn, thói quen cần check-in.

☐  Task: tạo, sửa, xem, hoàn thành, hủy; deadline và độ ưu tiên.

☐  Habit: tạo thói quen, lịch lặp đơn giản theo ngày trong tuần, check-in theo ngày.

☐  Daily journal: ghi chú ngắn, tâm trạng và mức năng lượng tùy chọn.

☐  Weekly review cơ bản: task hoàn thành, tỷ lệ check-in, ghi chú tổng kết.

☐  Giao diện responsive có thể dùng tốt trên laptop và điện thoại.

☐  Database migration, kiểm thử cốt lõi, triển khai và backup cơ bản.

## 2.2. Chưa làm trong MVP

Microservices, Kubernetes, Kafka và Elasticsearch.

Ứng dụng native iOS/Android.

AI coach hoặc tự động phân tích tâm lý.

Chia sẻ dữ liệu, nhóm, mạng xã hội hoặc gamification phức tạp.

Offline sync đa thiết bị với xử lý conflict đầy đủ.

Quản lý tài chính, quản lý ghi chú tổng quát hoặc hệ thống plugin.

## 2.3. Sau MVP — cân nhắc khi có nhu cầu

| Nhu cầu phát sinh | Tính năng có thể thêm |
| --- | --- |
| Muốn làm rõ hướng phát triển | Goals và milestones |
| Quên việc cần làm | Nhắc nhở qua email/push |
| Cần nhập liệu nhanh | Quick capture và phím tắt |
| Muốn tìm ghi chú cũ | Search nâng cao |
| Muốn dùng khi mạng yếu | Offline-first/PWA cache và đồng bộ có kiểm soát |
| Muốn theo dõi thời gian | Time tracking đơn giản |
| Muốn hiểu xu hướng | Dashboard và phân tích theo tháng |

# 3. Nghiệp vụ và quy tắc

## 3.1. Luồng sử dụng hằng ngày

| Thời điểm | Người dùng làm gì | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Buổi sáng | Mở Today, xem lịch và chọn 1–3 việc quan trọng | Kế hoạch ngày rõ ràng |
| Trong ngày | Hoàn thành task, check-in habit, ghi chú nhanh | Lịch sử thực hiện được lưu |
| Buổi tối | Ghi điều tốt/chưa tốt và điều chỉnh ngày mai | Daily journal được lưu |
| Cuối tuần | Xem thống kê và viết weekly review | Có một hành động cải thiện cho tuần tới |

## 3.2. Quy tắc Task

Task thuộc về một user; mọi truy vấn phải kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu.

Trạng thái MVP: TODO, IN_PROGRESS, DONE, CANCELLED. Có thể bắt đầu chỉ với TODO/DONE nếu muốn giảm phạm vi.

Khi chuyển sang DONE, lưu completed_at; khi mở lại, xử lý completed_at nhất quán.

Deadline là ngày hoặc thời điểm? MVP nên chọn ngày (date) nếu không cần lập lịch theo giờ.

Sắp xếp mặc định theo overdue, ưu tiên và deadline; tránh đưa thuật toán xếp hạng phức tạp quá sớm.

Xóa task nên cân nhắc soft delete hoặc trạng thái CANCELLED để không làm sai thống kê lịch sử.

## 3.3. Quy tắc Habit và check-in

Habit là định nghĩa thói quen; habit log là lịch sử thực hiện theo từng ngày.

Lịch thực hiện lưu theo ngày trong tuần, ví dụ thứ Hai, Tư, Sáu.

Mỗi habit có tối đa một bản ghi kết quả cho một user và local_date.

Lưu timezone của user; xác định ngày check-in theo timezone này.

Thay đổi lịch hiện tại không được tự động viết lại lịch sử đã ghi nhận.

Xác định rõ trạng thái: completed, skipped hoặc missed; không gộp 'không thực hiện' với 'chưa có dữ liệu'.

Không tính ngày chưa đến là ngày bỏ lỡ; công thức completion rate phải được mô tả.

## 3.4. Quy tắc Journal và Review

Mỗi user có tối đa một daily journal chính cho mỗi local_date; có thể cập nhật nhiều lần.

Mood và energy là tùy chọn, không bắt buộc người dùng khai báo mỗi ngày.

Weekly review tổng hợp theo khoảng ngày nhất quán với timezone và ngày bắt đầu tuần của user.

Phân biệt dữ liệu gốc và dữ liệu tổng hợp; chỉ lưu cache thống kê nếu có lý do hiệu năng.

Cho phép ngày nghỉ hoặc ngày không có kế hoạch; không coi thiếu dữ liệu là lỗi người dùng.

## 3.5. Quy tắc Goal — sau MVP

Goal có tiêu đề, mô tả, ngày bắt đầu, deadline, trạng thái và tiêu chí thành công.

Task có thể liên kết tới một goal; không bắt buộc mọi task phải thuộc goal.

Tránh tự suy diễn phần trăm hoàn thành nếu chưa có định nghĩa đo lường.

Có thể dùng milestone hoặc chỉ số đo lường cụ thể khi nghiệp vụ đã rõ.

# 4. Mô hình dữ liệu ban đầu

Dùng PostgreSQL làm nguồn dữ liệu chính. UUID phù hợp cho ID, nhưng có thể dùng bigint nếu muốn đơn giản. Các trường audit nên được áp dụng nhất quán.

| Bảng | Trường chính gợi ý | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, password_hash, timezone, week_start, created_at | Không lưu mật khẩu dạng plain text. |
| tasks | id, user_id, title, description, status, priority, due_date, completed_at, created_at, updated_at | Index theo user_id, status, due_date. |
| habits | id, user_id, name, description, schedule_days, active, created_at, updated_at | schedule_days có thể dùng bảng con nếu cần truy vấn phức tạp. |
| habit_logs | id, user_id, habit_id, local_date, status, note, created_at | Unique(user_id, habit_id, local_date). |
| daily_journals | id, user_id, local_date, mood, energy, highlights, improvements, note, created_at, updated_at | Unique(user_id, local_date). |
| goals (later) | id, user_id, title, description, start_date, due_date, status, success_criteria | Chỉ thêm khi MVP đã ổn. |
| goal_tasks (later) | goal_id, task_id | Có thể thay bằng goal_id nullable trong tasks nếu quan hệ đơn giản. |

## 4.1. Ràng buộc và tính toàn vẹn

Foreign key cho quan hệ user/task/habit/log.

Unique constraint cho email đã chuẩn hóa, habit check-in và daily journal theo ngày.

Kiểm tra quyền sở hữu ở tầng service; không tin user_id do client tự gửi.

Transaction cho các thao tác cập nhật nhiều bản ghi cần cùng thành công/thất bại.

Migration có version; không chỉnh schema production thủ công mà không ghi migration.

Không lưu dữ liệu suy ra nếu có thể tính an toàn và đủ nhanh từ nguồn.

# 5. Kiến trúc và tech stack

## 5.1. Kiến trúc

Laptop browser ─┐
                 ├── HTTPS / REST ── Spring Boot modular monolith ── PostgreSQL
Mobile PWA ──────┘                         │
                                           └── Background scheduler (khi cần)

Backend và frontend có thể nằm trong một repository để giảm chi phí quản lý. Các module nghiệp vụ tách biệt trong code, nhưng triển khai chung. Không tạo service riêng chỉ để phân tách thư mục.

## 5.2. Stack khởi đầu

| Lớp | Công nghệ | Lý do/ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Runtime | Java 21 LTS | Phiên bản LTS ổn định; nâng cấp khi có lý do. |
| Backend | Spring Boot, Maven | REST API, validation, configuration, dependency management. |
| Persistence | Spring Data JPA hoặc MyBatis | Chọn một công cụ chính ban đầu. |
| Database | PostgreSQL | Transaction, constraints, index, SQL analytics. |
| Migration | Flyway | Schema thay đổi có lịch sử. |
| Security | Spring Security | Authentication, authorization, password hashing. |
| Frontend | Vue 3, TypeScript, Vite | Responsive UI, hệ sinh thái phù hợp. |
| UI | Element Plus hoặc một library tương đương | Chọn một library; ưu tiên tốc độ xây MVP. |
| Test | JUnit 5, Mockito, Testcontainers | Unit và integration tests. |
| Local environment | Docker Compose | Chạy PostgreSQL và các dependency cục bộ. |
| CI/CD | GitLab CI/CD hoặc nền tảng tương đương | Build, test và kiểm tra trước release. |

## 5.3. Cấu trúc repository

lifeos/
├── backend/
│   ├── src/main/java/com/lifeos/
│   │   ├── identity/
│   │   ├── task/
│   │   ├── habit/
│   │   ├── journal/
│   │   ├── goal/          # thêm sau MVP
│   │   └── review/
│   └── src/test/
├── frontend/
│   └── src/
│       ├── modules/tasks/
│       ├── modules/habits/
│       ├── modules/journal/
│       ├── modules/review/
│       ├── components/
│       └── services/
├── docs/
│   ├── product-requirements.md
│   ├── domain-rules.md
│   ├── architecture.md
│   └── adr/
└── compose.yaml

## 5.4. Nguyên tắc module backend

api: REST controllers, request/response DTO và mapping.

application: use cases và orchestration nghiệp vụ.

domain: các quy tắc cần giữ đúng; không nhất thiết tạo nhiều lớp abstraction.

infrastructure: persistence, integration và adapter kỹ thuật.

Không để controller tự chứa nghiệp vụ phức tạp.

Không tạo interface cho mọi class nếu chưa có lý do.

Module khác không được truy cập trực tiếp repository nội bộ nếu làm mờ ranh giới.

# 6. API contract dự kiến

API dưới đây là bản phác thảo để bắt đầu; cần chốt pagination, format lỗi, validation và quy tắc ngày trước khi triển khai đầy đủ.

| Method | Endpoint | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/me | Thông tin user hiện tại |
| GET | /api/v1/tasks?date=YYYY-MM-DD | Task theo ngày |
| POST | /api/v1/tasks | Tạo task |
| PATCH | /api/v1/tasks/{id} | Cập nhật task |
| POST | /api/v1/tasks/{id}/complete | Hoàn thành task |
| GET | /api/v1/habits?date=YYYY-MM-DD | Habit dự kiến trong ngày |
| POST | /api/v1/habits | Tạo habit |
| PUT | /api/v1/habits/{id} | Cập nhật habit |
| PUT | /api/v1/habits/{id}/logs/{date} | Tạo/cập nhật check-in ngày |
| GET | /api/v1/journals/{date} | Lấy journal theo ngày |
| PUT | /api/v1/journals/{date} | Tạo/cập nhật journal ngày |
| GET | /api/v1/reviews/weekly?weekOf=YYYY-MM-DD | Tổng kết tuần |

## 6.1. Quy ước API

Dùng DTO riêng cho request/response; không trả trực tiếp entity database.

Dùng HTTP status code phù hợp và một format lỗi nhất quán.

Giới hạn độ dài input, validate ở server và encode output phù hợp.

Dữ liệu cá nhân được lấy từ principal đã xác thực, không tin user_id trong body.

Có pagination cho danh sách có thể tăng lớn.

Version API bằng /api/v1 để dễ quản lý thay đổi tương thích.

# 7. Roadmap và milestone

Mốc thời gian chỉ mang tính tham khảo. Nếu làm ngoài giờ, ưu tiên hoàn thành dọc một luồng từ database đến giao diện thay vì xây hết backend rồi mới làm frontend.

| Milestone | Phạm vi | Kết quả phải đạt | Kiến thức chính |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 — Discovery | Xác định vấn đề, user flow, MVP, domain rules | PRD ngắn, wireframe, schema phác thảo | Product thinking, modeling |
| M1 — Foundation | Repo, build, DB, migration, CI cơ bản | Ứng dụng chạy local bằng hướng dẫn rõ ràng | Spring, Maven, Docker, Git |
| M2 — Task vertical slice | Task API + UI + test | Tạo/xem/cập nhật/hoàn thành task từ UI | REST, SQL, validation, test |
| M3 — Habit vertical slice | Habit schedule + check-in | Check-in không trùng; thống kê tuần cơ bản | Constraints, date/time, transaction |
| M4 — Daily experience | Today dashboard + journal + responsive | Dùng được trên laptop và điện thoại | Frontend state, UX, API integration |
| M5 — Reliability | Auth hardening, error handling, backup, CI/CD | Có thể deploy và phục hồi dữ liệu | Security, operations |
| M6 — Review & goals | Weekly review, goals nếu cần | Có tổng kết và mục tiêu sử dụng được | Aggregation, query optimization |
| M7 — Async/scale experiments | Scheduler, broker/cache khi có use case | Có thí nghiệm đo lường và tài liệu trade-off | Messaging, cache, observability |

## 7.1. Giai đoạn 0 — Discovery

☐  Viết 5–10 tình huống thật trong cuộc sống muốn cải thiện.

☐  Theo dõi cách bạn đang ghi việc/thói quen trong vài ngày để biết thao tác nào gây ma sát.

☐  Vẽ màn hình Today, Habit check-in và Daily review.

☐  Viết acceptance criteria cho task và habit.

☐  Chốt rõ những gì không làm trong MVP.

## 7.2. Giai đoạn 1 — Foundation

☐  Tạo repository và quy ước branch/commit.

☐  Khởi tạo Spring Boot, cấu hình profile local/test.

☐  Tạo PostgreSQL bằng Docker Compose và migration đầu tiên.

☐  Khởi tạo Vue 3 + TypeScript.

☐  Thiết lập formatter/linter và pipeline build/test.

☐  Viết README hướng dẫn setup từ máy mới.

## 7.3. Giai đoạn 2 — Task vertical slice

☐  Migration bảng tasks.

☐  Tạo task API và validation.

☐  Unit test cho quy tắc trạng thái.

☐  Integration test với PostgreSQL qua Testcontainers.

☐  Giao diện danh sách và form tạo/sửa.

☐  Xử lý loading, empty state, error state và xác nhận hoàn thành.

☐  Dùng thử thật ít nhất 3 ngày và ghi nhận ma sát.

## 7.4. Giai đoạn 3 — Habit vertical slice

☐  Chốt mô hình lịch lặp và timezone.

☐  Tạo habit CRUD và habit log.

☐  Thêm unique constraint chống check-in trùng.

☐  Test check-in hôm qua, hôm nay, đổi timezone và thay lịch habit.

☐  Hiển thị danh sách habit cần thực hiện hôm nay.

☐  Thêm thống kê completion rate với công thức được ghi rõ.

## 7.5. Giai đoạn 4 — Hoàn thiện trải nghiệm

☐  Làm Today dashboard theo ưu tiên sử dụng thực tế.

☐  Thêm daily journal tối giản.

☐  Tạo weekly review với số liệu dễ giải thích.

☐  Kiểm tra giao diện ở kích thước điện thoại.

☐  Cải thiện thao tác nhanh và khả năng truy cập.

☐  Thêm export dữ liệu hoặc quy trình backup phù hợp.

# 8. Kế hoạch học kỹ thuật theo tính năng

| Tính năng/bài toán | Kiến thức nên học | Bằng chứng đã hiểu |
| --- | --- | --- |
| Tạo/cập nhật task | HTTP, REST, DTO, validation, transaction | Có API contract và test các input sai. |
| Danh sách task | SQL, index, pagination, query plan | Đo được truy vấn trước/sau khi thêm index. |
| Habit check-in | Unique constraints, date/time, idempotency | Hai request trùng không tạo hai log. |
| Weekly review | Aggregation, date range, timezone | Kết quả thống kê có test cho biên tuần/tháng. |
| Đăng nhập | Hash password, session/token, authorization | Không đọc được dữ liệu user khác. |
| Reminder | Scheduler, retry, delivery status | Lỗi gửi thông báo không làm hỏng request chính. |
| Redis experiment | TTL, cache invalidation, cache stampede | Có benchmark và nêu rõ khi nào cache không đáng dùng. |
| Message broker experiment | Delivery semantics, retry, DLQ, outbox | Có test message trùng và consumer lỗi. |
| CI/CD | Build pipeline, environment config, secret handling | Một commit lỗi bị chặn trước release. |
| Observability | Structured logs, metrics, traces | Tìm được nguyên nhân một lỗi bằng log/trace. |

# 9. Definition of Done

Một tính năng chưa được xem là hoàn thành chỉ vì endpoint trả về 200 hoặc giao diện hiển thị đúng trên máy của bạn.

☐  Acceptance criteria đã được xác định và kiểm tra.

☐  Có validation và xử lý các trường hợp lỗi thường gặp.

☐  Quyền sở hữu dữ liệu được kiểm tra ở server.

☐  Có test phù hợp: unit test cho logic, integration test cho tương tác DB/security.

☐  Database migration đã được thêm nếu schema thay đổi.

☐  UI có loading, empty, success và error state khi phù hợp.

☐  Log không chứa password, token hoặc dữ liệu riêng tư không cần thiết.

☐  README/tài liệu được cập nhật nếu có thay đổi setup hoặc API.

☐  Pipeline build và test chạy thành công.

☐  Tính năng được dùng thử trên thiết bị mục tiêu.

# 10. Test strategy

| Loại test | Dùng cho | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Unit test | Quy tắc nghiệp vụ thuần | Không cho hoàn thành task đã bị hủy nếu quy tắc cấm. |
| Web/API test | Validation, status code, security | Request thiếu title nhận lỗi phù hợp. |
| Integration test | Database và transaction | Unique constraint chặn check-in trùng. |
| Frontend test | Các tương tác quan trọng | Bấm complete cập nhật trạng thái đúng. |
| End-to-end | Luồng người dùng trọng yếu | Đăng nhập → tạo task → hoàn thành → thấy trong review. |
| Load test (later) | Hiệu năng khi có mục tiêu cụ thể | Đo latency của Today API với bộ dữ liệu lớn. |

Không cần theo đuổi một tỷ lệ coverage tùy tiện. Ưu tiên test các quy tắc có thể làm sai dữ liệu hoặc phá hỏng trải nghiệm.

# 11. Bảo mật, dữ liệu và vận hành

Dùng password hashing chuẩn; không tự thiết kế thuật toán hash.

Dùng HTTPS khi deploy; quản lý secret qua biến môi trường/secret store, không commit vào Git.

Kiểm tra authorization cho mọi thao tác đọc/ghi dữ liệu cá nhân.

Thiết lập CORS tối thiểu cần thiết và bảo vệ endpoint phù hợp.

Không log token, password, nội dung journal hoặc thông tin nhạy cảm không cần thiết.

Có backup tự động phù hợp với môi trường và thử phục hồi định kỳ.

Có health check, log có cấu trúc và thông báo lỗi đủ để debug.

Có cơ chế export/xóa dữ liệu cá nhân trước khi mở rộng nhiều người dùng.

Cập nhật dependency và xử lý lỗ hổng bảo mật theo mức độ rủi ro.

# 12. Quy tắc tránh overengineering

| Không làm ngay | Chỉ cân nhắc khi |
| --- | --- |
| Microservices | Có ranh giới domain ổn định và nhu cầu deploy/scale độc lập. |
| Kafka/RabbitMQ | Có xử lý bất đồng bộ, retry hoặc tích hợp khiến broker mang lại giá trị. |
| Redis | Đo được bottleneck hoặc cần TTL/rate limiting/coordination phù hợp. |
| Elasticsearch | Nhu cầu tìm kiếm vượt khả năng PostgreSQL đã tối ưu. |
| Kubernetes | Cần học vận hành cluster hoặc môi trường triển khai đòi hỏi. |
| Clean Architecture quá nhiều lớp | Có ranh giới thay đổi/thử nghiệm thực sự cần cách ly. |
| AI coach | Dữ liệu và quy trình cốt lõi đủ tốt, có use case cụ thể và kiểm soát riêng tư. |

Mỗi quyết định thêm công nghệ nên có một ADR ngắn: bối cảnh, lựa chọn, phương án thay thế, lợi ích, chi phí và điều kiện xem xét lại.

## 13. ADR template — ghi quyết định kiến trúc

# ADR-0001: <Tên quyết định>

## Trạng thái
Proposed | Accepted | Superseded

## Bối cảnh
Vấn đề cụ thể đang gặp là gì? Có số liệu hoặc ví dụ nào?

## Các lựa chọn
- A:
- B:
- C:

## Quyết định
Chọn phương án nào và vì sao?

## Trade-offs
Điều gì tốt hơn? Chi phí/rủi ro mới là gì?

## Khi nào xem xét lại
Điều kiện đo lường hoặc thay đổi nào khiến ta đổi quyết định?

# 14. Backlog ưu tiên

| ID | User story / việc cần làm | Ưu tiên | Phụ thuộc | Hoàn thành khi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIFE-001 | Khởi tạo repository và README | P0 | Không | Máy mới có thể setup theo README |
| LIFE-002 | Chạy PostgreSQL bằng Compose | P0 | LIFE-001 | DB khởi động và health check đạt |
| LIFE-003 | Cấu hình Flyway | P0 | LIFE-002 | Migration chạy tự động trên DB mới |
| LIFE-004 | Task CRUD API | P0 | LIFE-003 | API và validation có test |
| LIFE-005 | Task list/form UI | P0 | LIFE-004 | Dùng được từ browser |
| LIFE-006 | Task complete và completed_at | P0 | LIFE-004 | Trạng thái và thời điểm đúng |
| LIFE-007 | Authentication | P0 | LIFE-001 | Endpoint riêng tư cần xác thực |
| LIFE-008 | Habit CRUD và lịch | P1 | LIFE-003 | Habit hiển thị theo lịch |
| LIFE-009 | Habit check-in | P1 | LIFE-008 | Không có log trùng |
| LIFE-010 | Today dashboard | P1 | LIFE-005,LIFE-009 | Task và habit cùng xuất hiện |
| LIFE-011 | Daily journal | P1 | LIFE-007 | Một journal mỗi user/ngày |
| LIFE-012 | Weekly review | P1 | LIFE-006,LIFE-009,LIFE-011 | Số liệu khớp với dữ liệu nguồn |
| LIFE-013 | CI build/test | P1 | LIFE-001 | Pipeline chạy cho pull request |
| LIFE-014 | Backup/restore | P1 | LIFE-002 | Thử phục hồi thành công |
| LIFE-015 | PWA polish | P2 | LIFE-010 | Có thể cài và dùng trên mobile |
| LIFE-016 | Reminder | P2 | LIFE-010 | Lịch gửi và lỗi gửi được quan sát |

P0 = cần cho MVP; P1 = cần sớm sau luồng chính; P2 = chỉ làm khi có nhu cầu.

# 15. Sprint đầu tiên — việc cụ thể

Mục tiêu sprint: tạo được một luồng hoàn chỉnh để người dùng tạo task và đánh dấu hoàn thành từ giao diện.

☐  Viết PRD một trang: người dùng, vấn đề, MVP, không làm.

☐  Vẽ wireframe Today và Task form.

☐  Tạo repo lifeos với backend, frontend, docs.

☐  Tạo compose.yaml chạy PostgreSQL.

☐  Khởi tạo Spring Boot và cấu hình profile local/test.

☐  Thêm Flyway migration cho bảng users/tasks (có thể tạo users tối thiểu trước).

☐  Triển khai endpoint tạo và liệt kê task.

☐  Viết test validation và persistence.

☐  Tạo giao diện danh sách và form task.

☐  Thêm complete action và cập nhật trạng thái.

☐  Viết README setup và lệnh chạy test.

☐  Dùng thử trong cuộc sống 3 ngày; ghi lại điểm bất tiện thay vì lập tức thêm tính năng.

## 15.1. Điều kiện kết thúc sprint

☐  Một task có thể được tạo và xem từ giao diện.

☐  Task hoàn thành được lưu đúng trong database.

☐  Dữ liệu vẫn còn sau khi restart ứng dụng.

☐  Validation và lỗi được hiển thị rõ ràng.

☐  Test tự động chạy được.

☐  Có hướng dẫn để dựng dự án từ đầu.

# 16. Nhịp làm việc cá nhân

Vì dự án được làm ngoài giờ, nên chọn nhịp bền vững thay vì lập kế hoạch quá tham vọng.

| Buổi | Cách dùng thời gian | Kết quả mong muốn |
| --- | --- | --- |
| Buổi ngắn 30–45 phút | Đọc một khái niệm hoặc giải quyết một bug nhỏ | Một ghi chú ngắn hoặc một thay đổi nhỏ |
| Buổi tập trung 60–120 phút | Làm một task xuyên suốt từ API tới test/UI | Một lát cắt chức năng hoàn chỉnh |
| Cuối tuần 20–30 phút | Review backlog, dùng thử app, chọn ưu tiên tiếp theo | Một mục tiêu tuần sau rõ ràng |

## 16.1. Mẫu weekly engineering review

Tôi đã giao được giá trị gì cho chính mình tuần này?

Tôi đã học được khái niệm kỹ thuật nào và tự kiểm chứng ra sao?

Bug hoặc giả định nào khiến tôi thay đổi thiết kế?

Tính năng nào tôi đang xây nhưng chưa chứng minh là cần thiết?

Điều gì nên dừng, tiếp tục hoặc thử trong tuần tới?

Một mục tiêu quan trọng nhất của sprint tiếp theo là gì?

# 17. Rủi ro và cách giảm thiểu

| Rủi ro | Dấu hiệu | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Phạm vi quá lớn | Nhiều module nhưng không có luồng nào dùng được | Giới hạn MVP; hoàn thành vertical slice. |
| Học quá nhiều công nghệ cùng lúc | Dành nhiều thời gian cấu hình hơn giải quyết nhu cầu | Mỗi milestone chỉ thêm 1–2 chủ đề mới. |
| Không dùng app hằng ngày | Nhập liệu lặp lại, dashboard ít giá trị | Rút ngắn thao tác; theo dõi ma sát; bỏ tính năng không dùng. |
| Thiết kế trước quá lâu | Tài liệu nhiều nhưng chưa có app chạy | Timebox discovery; code luồng task sớm. |
| Dữ liệu thống kê sai | Timezone, tuần hoặc check-in trùng gây lệch số liệu | Viết domain rules và test biên trước khi tối ưu. |
| Bảo mật yếu | ID người dùng do client gửi quyết định quyền truy cập | Lấy principal từ server và test truy cập chéo user. |
| Không thể khôi phục | Có backup nhưng chưa thử restore | Lập lịch restore drill. |

# 18. Tài liệu cần duy trì trong repo

| File | Nội dung |
| --- | --- |
| README.md | Mục tiêu, stack, prerequisites, setup, run, test |
| docs/product-requirements.md | Persona, vấn đề, MVP, user flows, acceptance criteria |
| docs/domain-rules.md | Quy tắc task, habit, timezone, journal, review |
| docs/architecture.md | Sơ đồ thành phần, module boundaries, data flow |
| docs/api.md | Endpoint, request/response, error format |
| docs/data-model.md | ERD, constraints, index và migration strategy |
| docs/operations.md | Deploy, config, logs, backup/restore, troubleshooting |
| docs/adr/ | Các quyết định kiến trúc có trade-off |
| CHANGELOG.md | Các thay đổi đáng chú ý theo phiên bản |

# 19. Tiêu chí để cân nhắc mở rộng

Chỉ chuyển sang giai đoạn nâng cao khi các điều kiện liên quan được đáp ứng:

☐  MVP đã được sử dụng thật ít nhất vài tuần.

☐  Các luồng task/habit chính ổn định và có test.

☐  Bạn có thể giải thích schema, API, transaction và các quy tắc nghiệp vụ.

☐  Có CI chạy test, cấu hình deploy và backup/restore cơ bản.

☐  Có một vấn đề cụ thể mà công nghệ mới sẽ giải quyết.

☐  Bạn có thể nêu phương án đơn giản hơn và lý do không chọn nó.

# 20. Checklist khởi động

☐  Tôi hiểu vấn đề LifeOS sẽ giải quyết cho chính mình.

☐  Tôi đã chọn 3 thói quen đầu tiên muốn theo dõi.

☐  Tôi đã viết danh sách các task thực tế thường gặp.

☐  Tôi đã phác thảo màn hình Today trên laptop và điện thoại.

☐  Tôi đã chốt phạm vi MVP và danh sách không làm.

☐  Tôi đã tạo repository và thư mục docs.

☐  Tôi đã chia backlog thành task nhỏ có thể hoàn thành.

☐  Tôi đã chọn một lát cắt đầu tiên: tạo và hoàn thành task.

☐  Tôi đã đặt lịch review dự án mỗi cuối tuần.

# Phụ lục A — Product brief một trang

| Câu hỏi | Câu trả lời ban đầu |
| --- | --- |
| Ai sử dụng? | Tôi, trên laptop và điện thoại. |
| Vấn đề gì? | Khó lập kế hoạch, duy trì thói quen và đánh giá tiến bộ. |
| Giá trị chính? | Một nơi nhanh, tin cậy để plan, do và reflect. |
| MVP gồm gì? | Task, habit, Today dashboard, journal, weekly review cơ bản. |
| Làm thế nào biết thành công? | Dùng thường xuyên, ít thao tác, số liệu tin cậy và tạo ra thay đổi thực tế. |
| Không làm gì? | Microservices, AI, Kafka, Kubernetes, tính năng xã hội trước khi có nhu cầu. |
| Bước kế tiếp? | Xác nhận user flow, vẽ Today, sau đó xây task vertical slice. |

# Phụ lục B — Nguyên tắc kết thúc

Thứ tự ưu tiên của LifeOS: Hữu ích trong đời sống → đúng nghiệp vụ → dữ liệu đáng tin cậy → kiểm thử → dễ vận hành → tối ưu hiệu năng → mở rộng kiến trúc.

Nếu một tính năng không giúp bạn giải quyết vấn đề thực tế và cũng không phục vụ một thử nghiệm kỹ thuật có mục tiêu rõ ràng, hãy đưa nó ra khỏi backlog hiện tại.